**專案規劃**

* 任務、預期工作量、時間和各任務的相依性

| 編號 | 任務 | 工作量(人天) | 期間(天數) | 相依性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 需求分析 | 1 | 1 |  |
| T2 | 工作分配 | 1 | 1 |  |
| T3 | 介面撰寫 | 10 | 11 | T1 |
| T4 | 功能撰寫 | 14 | 15 | T1 |
| T5 | 整合 | 3 | 18 | T3,T4 |
| T6 | 測試與偵錯 | 3 | 6 | T5 |
| T7 | 文件準備 | 5 | 8 | T5 |
| T8 | 文件統整 | 1 | 6 | T7 |

* 人員任務分配表

| 人員任務分配表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 陳駿騰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔡岳哲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 談宇容 |  |  |  |  |  |  |  |



**風險管理**